# Project Charter

## Smart Water Bottle — Sistema Inteligente de Monitorização de Consumo de Líquidos

- Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto é desenvolver uma garrafa inteligente capaz de medir, registar e analisar o consumo de líquidos do utilizador, promovendo hábitos de hidratação mais saudáveis e personalizados. Também abordaremos a criação de uma aplicação para telemóveis e de um website para acompanhar os dados recolhidos, definir metas de consumo e ver as estatísticas diárias.

O projeto é direcionado a pessoas preocupadas com saúde e desempenho físico, como por exemplo estudantes, atletas e profissionais ativos.

- Âmbito

Incluído:

- Protótipo funcional com sensores básicos (abertura da tampa, volume, temperatura).

- Aplicação móvel (Android/iOS) e website integrados.

- Registo de diferentes bebidas (água, café, batidos, etc.).

- Testes de integração entre hardware e software.

Excluído:

- Produção industrial do produto.

- Hardware avançado (ex. sensores biométricos).

- Integração com dispositivos externos (smartwatches).

- Justificação

O projeto tende a combater a necessidade crescente de monitorizar hábitos de hidratação de forma prática e personalizada. Combinando hardware acessível e software intuitivo, tendo potencial de expansão futura para áreas de fitness e saúde.
Serão utilizadas tecnologias viáveis como microcontroladores Bluetooth, sensores de peso e temperatura, website e aplicação móvel, a definir conforme a viabilidade técnica.

- Equipa do Projeto

- Paulo — Desenvolvimento de hardware (sensores e eletrónica), com prioridade nesta área.

- Diogo — Desenvolvimento de software (aplicação móvel), com prioridade nesta área.

- Alexandre — Desenvolvimento de software (website), com prioridade nesta área.

- Coordenação geral e integração — organização conjunta de todos os elementos do grupo, com colaboração mútua entre os membros.

- Principais Entregas

- Documento de Project Charter.

- Plano de Projeto, com:

- Project Charter (Âmbito)

- WBS (Work Breakdown Structure)

- FTE (estimativas de duração, esforço e custo)

- Baseline (gráfico de planeamento)

- Controlo (monitorização da taxa de execução e desvios)

- Protótipo funcional.

- Aplicação móvel e website integrados.

- Relatório e apresentação final.

- Cronograma (Baseline)

O cronograma será desenvolvido posteriormente, utilizando o software de gestão de projetos indicado pelo professor. Esta secção será atualizada após a definição da ferramenta e metodologia de planeamento.

- Recursos Necessários

- Hardware: sensores, microcontrolador Bluetooth, garrafa reutilizável.

- Software: IDE, componentes para website e aplicação móvel, base de dados e ferramentas de design.

- Outros: materiais de prototipagem e ambiente de testes.

- Riscos Principais

- Dificuldades técnicas na integração entre hardware e software.

- Falhas de comunicação Bluetooth ou incompatibilidades entre plataformas.

- Custos elevados ou escassez de materiais.

- Limitações de tempo e coordenação de tarefas.

- Critérios de Sucesso

- Protótipo funcional e validado.

- App e website totalmente sincronizados.

- Entregas concluídas dentro dos prazos.

- Avaliação positiva do projeto pelos docentes e utilizadores-teste.